Η ενασχόληση με τον αθλητισμό έχει να προσφέρει πολλά οφέλη σε έναν άνθρωπο, Παρόλα αυτά πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ενώ επιθυμούν να ασχοληθούν δεν διαθέτουν την εμπειρία τον εξοπλισμό και πολλές φορές την όρεξη να ψάξουν για συμπαίκτες και εγκαταστάσεις. Για αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε nearcourt, μία εφαρμογή που επιτρέπει στον χρήστη να βρει και να αξιολογήσει γήπεδα και συμπαίκτες της επιλογής του, Καθώς και την δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού του αθλήματος που του ταιριάζει.

Ρίσκα:

1. Tα έξοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα.
2. Οι χρήστες της εφαρμογής να μην συμβαδίζουν με τους κανόνες .
3. Η μικρή συμμετοχή ιδιωτικών εγκαταστάσεων στην εφαρμογή.
4. Είναι μία καινούρια, μη δοκιμασμένη ιδέα.

|  |
| --- |
| **Τίτλος κινδύνου** : Tα έξοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα. |
| **Α/Α:** 1 |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: -** |
| **Yπεύθυνος αντιμετώπισης :** |
| Hμερομηνία: 04/03/2023 |
| **Προτεραιότητα:** 1 |
| **Περιγραφή κινδύνου:** ο σχεδιασμός και η ανάλυση των εσόδων και του τρόπου είσπραξής τους μπορεί να αποδειχθεί πολύ αισιόδοξος. |
| **Tύπος:** Σχέδιο  Επεξήγηση: Το πλάνο μας το ότι η εφαρμογή θα καλύψει όλα τα έξοδά της μέσο των προμηθειών οπού εισπράττει και μέσω των διαφημίσεων που προβάλλει μπορεί να καταρρεύσει εύκολα λόγο κακών υπολογισμών . |
| **Eπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:** Υψηλό |
| **Πιθανότητα:** Μεσαία |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:** χαμηλή κινητικότητα στην εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο κυκλοφορίας της. |
| **Στρατηγική μετριασμού:** ‘Έξυπνος χειρισμός εξόδων και σωστή προώθηση της εφαρμογής. |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** Αρκετά λιγότερα έσοδα από αυτά που υπολογίζονταν στον πρώτο χρόνο έκδοσης της εφαρμογής. |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επανασχεδιασμός της στρατηγικής προώθησης της εφαρμογής μας στην αγορά . |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** |
|  |
|  |
| **Tελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:** Πάροδος του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφαρμογής |
| **Τρέχουσα κατάσταση:** Ανενεργός |

|  |
| --- |
| **Τίτλος κινδύνου** : Οι χρήστες της εφαρμογής να μην συμβαδίζουν με τους κανόνες της. |
| **Α/Α:** 2 |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: -** |
| **Yπεύθυνος αντιμετώπισης :** Σαριδάκης Γεώργιος |
| Hμερομηνία: 04/03/2023 |
| **Προτεραιότητα:** 3 |
| **Περιγραφή κινδύνου:** Αρκετοί χρήστες είναι πιθανό να μην ακολουθούν τα χρονοδιαγράμματα και τις υποχρεώσεις όπου δηλώνουν μέσω της εφαρμογής. |
| **Tύπος:** Ποιότητα  Επεξήγηση: Η ποιοτική λειτουργεία της εφαρμογής βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους χρήστες και την τήρηση των κανόνων της εφαρμογής από αυτούς. |
| **Eπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:** Χαμηλό |
| **Πιθανότητα:** Μεγάλη |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:** παράπονα από άλλους χρήστες για μη τήρηση των ωραρίων συναντήσεις από συγκεκριμένους χρήστες. |
| **Στρατηγική μετριασμού:** Σύστημα αξιολόγησης ανάμεσα στους χρήστες όπου συνευρίσκονται σε αθλητικές δραστηριότητες. |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** Θα υπάρχει από την κυκλοφορία της εφαρμογής η στρατηγική αντιμετώπισης στο σύστημα. |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Σύστημα αξιολόγησης ανάμεσα στους χρήστες όπου συνευρίσκονται σε αθλητικές δραστηριότητες. |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** |
|  |
|  |
| **Tελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:** ο κίνδυνος ελέγχεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής. |
| **Τρέχουσα κατάσταση:** Ανενεργός |

|  |
| --- |
| **Τίτλος κινδύνου** : Η μικρή συμμετοχή ιδιωτικών εγκαταστάσεων στην εφαρμογή. |
| **Α/Α:** 3 |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: -** |
| **Yπεύθυνος αντιμετώπισης :** Σκάγκος Ιωάννης |
| Hμερομηνία: 04/03/2023 |
| **Προτεραιότητα:** 2 |
| **Περιγραφή κινδύνου:** Μπορεί να υπάρξει μεγάλος αριθμός ιδιοκτήτων αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίοι δε θα θελήσουν να εισάγουν την ιδιοκτησία τους και να συνεργαστούν με το λογισμικό μας. |
| **Tύπος:** Σχέδιο  Επεξήγηση: Το πλάνο της εφαρμογής είναι να διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις στο δυναμικό της έτσι ώστε και να προσφέρει καλύτερη εμπειρία χρήσης και να εισπράττει περισσότερα έσοδα. |
| **Eπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:** Μεσαία |
| **Πιθανότητα:** Μεσαία |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:** Μικρότερος αριθμός γηπέδων από αυτό που υπολογιζόταν στο πρώτο χρόνο λειτουργείας της εφαρμογής. |
| **Στρατηγική μετριασμού:** μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο marketing της εφαρμογής. |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** Εξαιρετικά μικρότερος αριθμός γηπέδων από αυτό που υπολογιζόταν στο πρώτο χρόνο λειτουργείας της εφαρμογής. |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Ευνοϊκότερες προς το ιδιώτη συμφωνίες και μείωση του ποσοστού προμήθειας της εφαρμογής. |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** |
|  |
|  |
| **Tελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:** Πάροδος του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφαρμογής |
| **Τρέχουσα κατάσταση:** Ενεργός |

|  |
| --- |
| **Τίτλος κινδύνου** : Είναι μία καινούρια, μη δοκιμασμένη ιδέα. |
| **Α/Α:** 4 |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** 1,3 |
| **Yπεύθυνος αντιμετώπισης :** Σκάγκος Ιωάννης |
| Hμερομηνία: 04/03/2023 |
| **Προτεραιότητα:** 2 |
| **Περιγραφή κινδύνου:** Το λειτουργικό σύστημα το οποίο υλοποιείται αποτελεί ένα καινούριο προϊόν το οποίο δεν είναι δοκιμασμένο, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια . |
| **Tύπος:** Σχέδιο  Επεξήγηση: Ένα καινούριο προϊόν στην αγορά προκαλεί πάντα αβεβαιότητα για το αν θα επιτύχει τους στόχους του ή όχι. |
| **Eπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:** Υψηλό |
| **Πιθανότητα:** Μικρή |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:** χαμηλή κινητικότητα στην εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο |
| **Στρατηγική μετριασμού:** ‘Έξυπνη προώθηση της εφαρμογής στο σωστό κοινό . |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** χαμηλή κινητικότητα στην εφαρμογή τον πρώτο χρόνο. |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επανασχεδιασμός της στρατηγικής προώθησης της εφαρμογής μας στην αγορά, έξυπνη προώθηση της εφαρμογής στο σωστό κοινό και μεγαλύτερη επένδυση προς το marketing της εφαρμογής . |
| **Παρακολούθηση κινδύνου:** |
|  |
|  |
| **Tελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:** Πάροδος του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφαρμογής |
| **Τρέχουσα κατάσταση:** Ενεργός. |